NAZWA ZAMÓWIENIA:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n. „Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa”

Zamówienie realizowane w ramach Projektu: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Ropy”, współfinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ciekowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD.271.4.2013

TOM II

PROJEKT UMOWY

TOM II

PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA

NR: ..........................

Na realizację zamówienia publicznego pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n. „Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa”.

Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................... 2013 roku w ................................... pomiędzy;

Gmina Ropa

Ropa 733,

38-312 Ropa

POLSKA

NIP:738-21-30-282

REGON: 491893660

zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez :

Pana/Panią ………………………………….. – ………………………………………………………….

Pana/Panią ………………………………….. – ………………………………………………………….

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

...............................................

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia......................................

### § 1 Interpretacja

1.	Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

1) 	Załącznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawców (IDW) – Tom I SIWZ.

2) 	Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Tom III SIWZ

3) 	Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia……………………………………………..

4)	Załącznik nr 4 – Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

2.	W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1) – 4) w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności.

3.	Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.

### § 2 Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest profesjonalne świadczenie przez Wykonawcę usług nadzoru inwestorskiego, a w szczególności wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr. 156, poz. 1118 z późń. zm.), nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa”, obejmujące w szczególności:

# NA ETAPIE PROJEKTOWANIA:

# analiza i weryfikacji dokumentacji technicznej, nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, będącym opisem przedmiotu zamówienia, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy                   i doświadczenia;

# wyegzekwowania od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie jej realizacji w przypadku wykonywania jej niezgodnie z zamówieniem.

# NA ETAPIE WYKONASTWA:

- nadzór nad właściwym wykonaniem umowy na roboty budowlane, która zostanie zawarta w związku z realizacją zadania inwestycyjnego;

- monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie realizacji umowy na roboty budowlane;

- wykonywanie obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) tj.:

  - reprezentowanie Inwestora (Zamawiającego) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji procesu budowlanego z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

  - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy.

- koordynację czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczenie spośród Kluczowych Specjalistów wchodzących w skład Zespołu jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie,

- nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi (jeśli są wymagane);

- opiniowanie zasadności udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych, sporządzanie stosownej dokumentacji technicznej w tym zakresie oraz nadzór nad realizacją zamówień uzupełniających i dodatkowych (o ile wystąpią),

- wspieranie Zamawiającego, w zakresie działań pozostających, w związku 
z pełnionymi funkcjami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.\

# zapoznanie się z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie robót/prac, warunkami pozwolenia na budowę, terenem – przed wejściem „Wykonawcy robót budowlano – montażowych” i  „Wykonawcy prac instalacyjno – montażowych” na place budowy;

# weryfikacja dokumentacji projektowej w trakcie jej realizacji w przypadku wykonywania jej niezgodnie z zamówieniem;

# nadzór nad całym procesem rozruchu przekazywania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej do użytkowania;

# opiniowanie wszelkiego rodzaju dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę a pozostających w związku z wykonywaniem robót, w szczególności poprzez wskazanie konsekwencji które mogą wyniknąć;

# informowanie Zamawiającego o mogących wystąpić opóźnieniach w realizacji inwestycji w stosunku do zakładanego harmonogramu.

# Na wszystkich etapach prac Inspektor powinien wykonywać swoje obowiązki przy jak najlepszym wykorzystywaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia.

- Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem niniejszej Umowy, a także uprawnień Wykonawcy i obowiązków Zamawiającego określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy (OPZ).

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania regularnych inspekcji Terenu Budowy oraz wymaganych testów w celu kontroli jakości; stosowanych i/lub dostarczanych materiałów, maszyn, urządzeń oraz wykonywania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i umową na roboty. Zamawiający wymaga aby inspekcje Terenu Budowy odbywały się nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu, w dni powszednie w godzinach 7.00 do 15.00. Jak również Zamawiający wymaga  zapewnienia obecności Głównego Inspektora nadzoru inwestorskiego na Terenie Budowy co najmniej przez 4 godziny każdego dnia realizacji Umowy (dni powszednie), a w przypadku konieczności świadczenia usług nadzoru niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, również w innych godzinach lub dniach oraz obecności pozostałych Kluczowych Specjalistów – inspektorów nadzoru w zakresie dostosowanym do realizacji robót budowlanych w danej branży.

- Wykonawca zobowiązany jest do założenia i utrzymywania przez cały okres realizacji niniejszej Umowy biura Inspektora Nadzoru na terenie realizacji inwestycji, przez co w szczególności należy rozumieć obszar Gminy Ropa.

### § 3 Termin

  - Zamówienie należy wykonać w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie rozliczenia robót najpóźniej w terminie do dnia 30.11.2014r., z zastrzeżeniem postanowień ust 2 pkt 1) poniżej, przy czym realizacja Umowy rozpocznie się po przekazaniu przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia o rozpoczęciu realizacji Umowy z odpowiednim wyprzedzeniem (nie mniej niż 5 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji Umowy).

2. 	Na okres realizacji zamówienia składają się:

1) 	okres realizacji zadania inwestycyjnego opisanego w §2 ust. 1 – do dnia 31.10.2014 r., z zastrzeżeniem, iż Zamawiający zakłada realizację robót w następujących Etapach:

- Etap I- przedłożenie Zamawiającemu do weryfikacji i akceptacji wstępnej koncepcji projektu, z uwzględnieniem podstawowych parametrów oraz kosztów realizacji inwestycji– nie przekroczy 2 miesięcy od daty podpisania umowy;

- Etap II- przedłożenie Zamawiającemu do weryfikacji i akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę odrębnie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji– nie przekroczy 4 miesięcy od  daty podpisania umowy;

- Etap III- wykonanie całości robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem prób, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i rozruchem oczyszczalni oraz szkoleniem pracowników – nie przekroczy 11 miesięcy liczonych od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

2) 	okres sprawozdawczy i rozliczeniowy- 1 miesiąc od daty zakończenia realizacji umowy 
o roboty budowlane.

3. 	W okresie rękojmi za wady (36 miesięcy od dnia ukończenia i przejęcia robót przez Zamawiającego) i gwarancji jakości (60 miesięcy od dnia ukończenia i przejęcia robót przez Zamawiającego), udzielonych dla robót budowlanych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego, Wykonawca będzie pozostawać do dyspozycji Zamawiającego w ten sposób, iż na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć będzie w czynnościach zgłaszania wad, odbiorach przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, odbiorach pogwarancyjnych i po usunięciu wad oraz na wezwanie Zamawiającego składać będzie ewentualne wyjaśnienia do wytworzonych w toku realizacji niniejszego zamówienia dokumentów (opinii, stanowisk, protokołów, dokumentacji itp.).

4. 	Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, w terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentów technicznych dotyczących Robót, Harmonogram Realizacji niniejszej Umowy, zawierający zwięzłe ujęcie czasowe przewidywanych czynności Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, opracowany na podstawie badanych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego oraz Harmonogramu dostarczonego przez wykonawcę zamówienia na roboty. Harmonogram ten powinien uwzględniać czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej.

5.  Zamawiający zastrzega termin 2 dni roboczych na udzielenie akceptacji dla przedstawionego Harmonogramu realizacji albo na przedstawienie uwag do przedstawionego Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest te uwagi uwzględnić i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram do ponownej akceptacji w terminie 2 dni od otrzymania uwag. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie do kolejnych poprawek Harmonogramu, w tym poprawek wynikających z konieczności dokonania aktualizacji Harmonogramu, w związku ze zmianami, o których mowa w § 18 niniejszej Umowy.

### § 4  Wynagrodzenie

1.  Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ______________ PLN, (słownie złotych: _____________________________________) powiększone o __ % podatek VAT ___________ PLN, (słownie złotych ______________) co łącznie stanowi kwotę brutto ___________ PLN (słownie złotych: ____________________________________________).

2. 	Kwota o której mowa w ust.1 obejmuje podatki, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu Umowy oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego  z tytułu realizacji niniejszej Umowy.

3.  	W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług będących przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy.

4.	Kwota wynagrodzenia podana w ust.1 jest stała i nie podlega zmianom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w § 18 ust. 10 niniejszej Umowy.

### § 5 Zasady płatności

- Wynagrodzenie, płatne będzie w trzech transzach, po wykonaniu usług nadzoru w ramach każdego z trzech Etapów realizacji robót budowlanych, wskazanych w § 3 ust. 2 pkt.1 niniejszej Umowy, w następujący sposób:

- Po ukończeniu usług nadzoru w ramach Etapu I i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu z wykonanych usług nadzoru w ramach tego Etapu – 20% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust 1 niniejszej umowy;

- Po ukończeniu usług nadzoru w ramach Etapu II i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu z wykonanych usług nadzoru w ramach tego Etapu – 30% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust 1 niniejszej umowy;

- Po ukończeniu usług nadzoru w ramach Etapu III oraz rozliczeniu i zatwierdzeniu przez zamawiającego Raportu Końcowego– 50% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust 1 niniejszej umowy;

2.	Stawka podatku VAT, zostanie naliczona i zapłacona w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

3. 	Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na jego rachunek bankowy w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4. 	Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.	Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy, dokonywane będą w PLN, na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank:………………………….

Nr rachunku:……………………….

6. 	Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę obejmującej poszczególną płatność jest dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji rozliczeniowej oraz Raportu, obejmującego zakres wykonanych w danym okresie rozliczeniowym usług, zaakceptowanego następnie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od jego złożenia. Zasada ta odnosi się również do wystawienia faktury obejmującej Płatność Końcową po zrealizowaniu całości zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i po przedstawieniu Raportu Końcowego z realizacji niniejszej Umowy.

7. 	Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzona przez Wykonawcę w języku polskim.

8. 	Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, (raporty, dokumentacja księgowa, etc.) w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia i zweryfikowania kwoty wystawionej faktury.

### § 6 Raporty Wykonawcy

1. 	Wykonawca zobowiązuje się składać Zamawiającemu Raporty, dotyczące realizacji Umowy, zgodnie z wymaganiami i w terminach wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy (OPZ).

2. 	Wszystkie raporty zostaną sporządzone w 3 egzemplarzach w języku polskim, w formie dokumentu pisanego drukowanego oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD.

3. 	Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania każdego  z Raportów, powiadomi Wykonawcę o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanych Raportów, z podaniem przyczyn ich odrzucenia.

4. 	Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony i przyjęty przez Zamawiającego.

### § 7 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

    - Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę __________ PLN (słownie złotych: _______________________).

    - Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie _________________________ .

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone w terminie 30 dni od dnia   wykonania Umowy i uznania Umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną. Przez uznanie Umowy za należycie wykonaną rozumie się przyjęcie przez Zamawiającego Raportu Końcowego.

    - Zamawiający uprawniony jest do zaspokojenia swych roszczeń z tytułu kar umownych i odszkodowań obciążających Wykonawcę, z kwoty ustanowionego zabezpieczenia w drodze potrącenia o ile nie jest możliwym dokonanie potrącenia na zasadach opisanych w § 14 niniejszej umowy.

### § 8 Ubezpieczenie

1.	Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej równą wartości niniejszej umowy brutto, wskazanej  w § 4 ust. 1.

2.  Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wskazane w ust. 1.

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3.	W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowało cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.

### § 9 Przepływ informacji

1. 	Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust.4.

2. 	Przedstawicielem Zamawiającego tj. osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego w szczególności wydawania zgód, decyzji i zatwierdzeń lub zaświadczeń jest Pan/Pani ………………………….. .

3. 	Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja winna zostać opatrzona tytułem i numerem Umowy oraz przekazywana za pomocą faksu, drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe.

4. 	Korespondencja wysłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie.

5. 	Każde polecenie Przedstawiciela Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego przekazania i będzie potwierdzone w formie pisemnej w terminie jednego dnia roboczego od jego przekazania.

6. 	Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Przedstawiciela Zamawiającego. 
W przypadku kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Przedstawiciela Zamawiającego wykracza poza zakres Umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 2 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiającego, przekazując kopie powiadomienia Przedstawicielowi Zamawiającego.

7. 	Zamawiający przekaże swoją decyzje Wykonawcy, w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną.

8. 	Zastosowanie procedury, o której mowa w ust. 6-7, nie uchybia prawu Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych lub odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

### § 10 Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę

1.	Wykonawca może realizować Umowę w ramach porozumienia lub umowy o wspólnej realizacji zamówienia, zawartych pomiędzy Wykonawcami (Partnerami) realizującymi Umowę wspólnie, wykazanymi w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację niniejszej Umowy.

2. 	Wykonawcy (Partnerzy) realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. Dla potrzeb niniejszej Umowy przez Wykonawcę rozumie się również Partnerów wspólnie realizujących umowę, wszystkich razem i każdego z osobna, o ile z postanowień niniejszego paragrafu nie wynika inaczej.

3.	Wykonawcy (Partnerzy) realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców (Partnerów) realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz Wykonawców i w imieniu wszystkich Wykonawców (Partnerów) realizujących wspólnie Umowę..

4. 	Liderem, o którym mowa w ust. 3 będzie…………………………………

5.	Płatność dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiającego z długu względem Wykonawców (Partnerów).

6.  	W przypadku realizacji Umowy w ramach porozumienia lub umowy o wspólnej realizacji zamówienia Lider zobowiązany jest do przedłożenia kopii stosownej umowy lub porozumienia regulującej współpracę Wykonawców wspólnie realizujących Umowę, nie pozostającej w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy i dokumentami, o których mowa w § 1, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

### § 11 Podwykonawstwo

1.	Każde porozumienie, na mocy którego Wykonawca powierza wykonanie części usług osobie trzeciej, której nie dotyczą postanowienia § 10, uważana jest za umowę zawartą z podwykonawcą.

2.	Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemna zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia wskazanego w ofercie konkretnemu podwykonawcy. Podstawa do uzyskania zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.

3.	Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku, z podaniem powodów, w przypadku odmowy udzielenia zgody.

4.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

5.	Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalania Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

6.	Usługi powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez podwykonawcę osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

### § 12 Specjaliści

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do pełnienia nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, personel posiadając stosowne kwalifikacje i uprawnienia, w tym w szczególności Kluczowych Specjalistów  wskazanych w Ofercie Wykonawcy:

- Specjalista Kluczowy nr I - Główny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności projektowej - _______________

- Specjalista Kluczowy nr II - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - _______________

- Specjalista Kluczowy nr III - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych- _______________

- Specjalista Kluczowy nr IV - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i  elektroenergetycznych- _______________

- Specjalista Kluczowy nr V - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej - _______________

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w ust. 1 pkt. 1)-4) wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb zawodowych, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3.	Zmiana osób, wskazanych w ust. 1 pkt. 1)-4) w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. 	Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem innej osoby do pełnienia funkcji Kluczowego Specjalisty. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy.

5.	Zmiana osób, wskazanych w ust. 1 pkt. 1)-4) w przypadku nagłych sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak również w przypadku nie wywiązywania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy, lub jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.).nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrażenia zgody na zmianę w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie postanowienia ust  3 dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej.

6.   Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna i wykaże, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy, bądź wykonuje je w nieprawidłowy sposób, w szczególności jeżeli swoim postępowaniem stwarza zagrożenie dla bezpiecznej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności zmiany Specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycję pełnienia funkcji Specjalisty przez osobę zamienną w miejsce poprzedniego Specjalisty. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.  Zapisy ustępów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji powiększenia składu Kluczowych Specjalistów.

### § 13 Urlopy Specjalistów

1.	W okresie wykonywania umowy Wykonawca może udzielić urlopu Kluczowym Specjalistom na następujących warunkach:

- terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów Kluczowych Specjalistów oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem;

- wszystkie osoby zastępujące Kluczowych Specjalistów w okresie urlopu muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego,

- Do osób zastępujących Kluczowych Specjalistów znajduje odpowiednie zastosowanie treść §12 ust. 4 do ust. 6 niniejszej Umowy.

### § 14 Kary umowne

1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do jej wykonania, nie krótszy niż 7 dni, z zaznaczeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy z terminem natychmiastowym.

2. 	W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy jego wykonania i zapłacenia kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 0,2 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

3. 	W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy o roboty budowlane, nad którą nadzór powierzony jest Wykonawcy, na mocy postanowień niniejszej Umowy, dającego się przypisać zaniedbaniu czy tez nienależytemu wykonaniu obowiązków Wykonawcy opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy (OPZ), Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 0,4 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

4. 	W przypadku kiedy funkcję Kluczowego Specjalisty, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w ofercie i § 12 ust. 1 pkt. 1)-4) lub inna niż zaakceptowana przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 12, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 10 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 1.

5. W przypadku naruszenia obowiązku opisanego w § 8 ust 3 Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 10 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia.

6. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 2 -5 mogą być potrącane 
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przysługującej Wykonawcy transzy płatności.

7. W przypadku gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust.2 -5  wyniesie więcej niż równowartość 20 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 1, Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od Umowy z terminem natychmiastowym.

8.  W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn podanych w ust. 1 lub ust. 7 Stronie odstępującej od Umowy druga Strona zobowiązana jest do zapłaty kwotę stanowiącą równowartość 20% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust.1 tytułem kary umownej. Zapłata kary umownej o której mowa wyżej winna nastąpić w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań  przewyższających wysokość kar umownych.

10.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego -w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Kara nie obowiązuje jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi 
z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 7 oraz § 18 niniejszej umowy.

### § 15 Rozwiązanie Umowy

  - Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania Umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku gdy Wykonawca:

  - podzleci wykonanie całości lub części przedmiotu niniejszej Umowy na zasadach sprzecznych z opisanymi w § 11;

  - staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które (według obowiązującego prawa) ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń;

- W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego na zasadach określonych wyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 20% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust.1 tytułem kary umownej. Zapłata kary umownej, o której mowa wyżej winna nastąpić w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy.

### § 16 Odstąpienie od Umowy

- W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

### § 17 Dokumenty Zamawiającego udostępniane Wykonawcy

1.	Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub  dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania niniejszej Umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku naruszenia zakazu opisanego w ust 3, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 1 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy taki przypadek.

### § 18 Zmiana treści Umowy

- Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 12.

- Zmiana może obejmować:

1)	pominięciu jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim),

2)	zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług, wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, w szczególności zmiana może dotyczyć terminu realizacji umowy wskazanego w § 3 ust. 1, z uwagi na konieczność zmiany terminu realizacji nadzorowanych przez Wykonawcę robót budowlanych.

3)	zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy.

4) 	w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmianę zakresu usług planowanych do powierzenia podwykonawcom,

5)	zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania robót lub usług nadzoru z nimi powiązanych a wykonywanych przez Wykonawcę lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez;

- 	działania osób trzecich ((np. właściwych instytucji, organów);

- 	warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, stanowiącymi siłę wyższą;

- 	koniecznością podjęcia robót dodatkowych, uzupełniających, niezbędnych dla prawidłowej realizacji nadzorowanej Umowy na roboty,

6)   zmiany Specjalistów,

7)   zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku VAT;

8)   siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,

9)	zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego,

10)	inną okolicznością prawną, ekonomiczna lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ,

- Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:

  - Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą przykładowo obniżyć koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.

  - Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą obniżyć koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

  - Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 1) przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części usług. Postanowienie ust. 4-7 nie mają w tym przypadku zastosowania.

4.	Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w
 ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży:

- opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

- szacunek, w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na Harmonogram Realizacji niniejszej Umowy oraz na termin końcowy realizacji niniejszej Umowy, oraz

- szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

5.	Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane w ust 4.

6. 	W przypadku upływu terminu podanego w ust 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.

7.	Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust 5-6.

8.	W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem.

9.	Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania umowy określonego § 3 ust 1 lub  kwoty określonej § 4 ust. 1, jeżeli jest skutkiem nieprawidłowego działania lub zaniechania  Wykonawcy.

10.	Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust 1 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w stosunku do usług, które są pomijane - zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych usług, ustaloną na postawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej Umowy o ile takie usługi w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach o wartość usług ustalonych zgodnie z cenami rynkowymi za tego rodzaju usługi.

11.	Każda zmiana do Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu.

12.	Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust 1- 11 jest nieważna.

### § 19 Klauzula salwatoryjna

W razie gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne wskutek niezgodności z przepisem powszechnie obowiązującego prawa, umowa wiąże strony w pozostałym zakresie. Strony przystąpią niezwłocznie do negocjacji, mających na celu zastąpienie nieważnego postanowienia nowym.

### § 20 Postanowienia Końcowe

1.  W sprawach nie uregulowanych mniejszą Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. 	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.  Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. 	Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

5.	Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

6.	Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

………………………………………					………………………………